PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

SLASHERS

Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan Pembelian Game Berbasis Desktop

APLIKASI DESKTOP RICH UI  |  WPF, C#, .NET 8, SQL SERVER LOCALDB

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

| Mata Kuliah | Pemrograman Berbasis Kerangka Kerja (PBKK) |
| --- | --- |
| Tujuan Dokumen | Acuan kebutuhan produk, desain, implementasi, dan pengujian UTS |
| Versi Dokumen | 1.0 — Draft pengembangan |
| Tanggal | 20 Oktober 2026 |
| Status Persetujuan | Belum disahkan — perlu ditinjau oleh tim dan dicocokkan dengan ketentuan dosen |

PLAY  •  COLLECT  •  MANAGE

Dokumen ini merupakan draft kebutuhan produk. Keputusan yang masih terbuka perlu dikonfirmasi sebelum rilis final.

# Kontrol Dokumen

| Elemen | Keterangan |
| --- | --- |
| Nama produk | Slashers |
| Nama studi kasus | Sistem Informasi Manajemen Penjualan dan Pembelian Game Berbasis Desktop |
| Jenis dokumen | Product Requirements Document (PRD) |
| Versi | 1.0 — Draft pengembangan |
| Status | Untuk ditinjau; belum disahkan |
| Pemilik produk | Tim Slashers |
| Platform target | Desktop Windows |
| Teknologi utama | C#, WPF, XAML, .NET 8, Microsoft SQL Server LocalDB |
| Referensi kebutuhan | Arahan asisten dosen PBKK, contoh PRD SISMA, kebutuhan studi kasus Slashers, dan keputusan tim yang perlu dikonfirmasi |

# Daftar Isi

| 1. Ringkasan Eksekutif | 11. Rancangan Data Awal |
| --- | --- |
| 2. Latar Belakang dan Permasalahan | 12. Rekomendasi Arsitektur Teknis |
| 3. Sasaran, Indikator, dan Batasan | 13. Alur Pengguna Utama |
| 4. Pengguna dan Hak Akses | 14. Rencana Implementasi Bertahap |
| 5. Ruang Lingkup Produk | 15. Strategi Pengujian |
| 6. Struktur Navigasi dan Halaman | 16. Risiko dan Mitigasi |
| 7. Kebutuhan Fungsional | 17. Asumsi dan Keputusan yang Masih Dibutuhkan |
| 8. User Stories dan Kriteria Penerimaan | 18. Definition of Done |
| 9. Kebutuhan UI/UX dan Design System | Lampiran A. Checklist Persetujuan PRD |
| 10. Kebutuhan Nonfungsional |  |

# 1. Ringkasan Eksekutif

Slashers adalah aplikasi desktop untuk membantu pengelola toko game mengelola katalog produk, inventaris, pembelian stok, penjualan, riwayat transaksi, mitra, dan laporan. Produk menggunakan pendekatan Rich UI yang menggabungkan navigasi sidebar, kartu statistik, grafik penjualan, katalog berbasis cover game, formulir terstruktur, tabel transaksi, dan panel informasi stok.

Identitas visual Slashers berpusat pada blok-blok pixel modular yang tampak sedang tersusun menjadi satu bentuk, terinspirasi secara umum oleh mekanik menyusun balok seperti Tetris tanpa menyalin aset atau logo game lain. Arah visual memakai dasar graphite gelap, aksen teal, kuning amber, dan coral, bentuk geometris tegas, serta pola grid/pixel yang tetap rapi dan mudah dibaca.

PRD ini menerjemahkan kebutuhan dari studi kasus menjadi sasaran, batasan, kebutuhan fungsional dan nonfungsional, model data, arsitektur, alur pengguna, serta strategi pengujian. Dokumen berfungsi sebagai dasar perencanaan implementasi dan evaluasi; status fitur tetap harus dikonfirmasi melalui pengujian aktual.

## 1.1 Tujuan Produk

- Menyediakan satu aplikasi desktop untuk mengelola data katalog dan stok game.

- Mempermudah pencatatan pembelian dan penjualan dengan perubahan stok yang konsisten.

- Menyajikan ringkasan inventaris, penjualan harian, stok kritis, dan aktivitas terbaru melalui dashboard.

- Memungkinkan pengguna menelusuri riwayat transaksi serta melihat ringkasan laporan.

- Menerapkan Rich UI dengan struktur navigasi yang konsisten, informasi visual, dan formulir interaktif.

- Mendokumentasikan kebutuhan serta skenario pengujian yang dapat diukur.

## 1.2 Pernyataan Produk

Untuk pengelola toko game yang membutuhkan pencatatan katalog, inventaris, pembelian, dan penjualan secara terstruktur, Slashers menyediakan aplikasi desktop yang mengintegrasikan pengelolaan data dan ringkasan operasional dalam satu lingkungan kerja.

# 2. Latar Belakang dan Permasalahan

Pengelolaan toko game membutuhkan pencatatan data produk, harga, jumlah stok, transaksi pembelian dari pemasok, dan transaksi penjualan kepada pelanggan. Tanpa pencatatan terpusat, pengelola dapat mengalami kesulitan mencari produk, mengetahui stok aktual, menelusuri transaksi lama, dan menyusun ringkasan penjualan.

- Data produk perlu disimpan secara terstruktur agar dapat dicari, ditambah, diubah, atau dihapus sesuai aturan.

- Pembelian dan penjualan perlu tercatat agar perubahan inventaris dapat ditelusuri dari riwayat transaksi.

- Penjualan harus memeriksa stok tersedia sehingga jumlah stok tidak menjadi negatif.

- Game dengan stok rendah perlu ditampilkan secara jelas untuk membantu perencanaan restock.

- Pengelola membutuhkan ringkasan aktivitas dan penjualan tanpa harus memeriksa setiap transaksi satu per satu.

- Antarmuka desktop yang kaya informasi perlu mempunyai hierarki visual, navigasi, dan status yang konsisten.

Slashers ditujukan untuk kebutuhan operasional skala kecil sebagai studi kasus pembelajaran. Nama Slashers merupakan identitas merek aplikasi dan tidak membatasi katalog hanya pada genre slasher. Aplikasi bukan sistem akuntansi lengkap atau platform e-commerce; ruang lingkupnya sengaja dibatasi pada fungsi katalog, inventaris, transaksi, dan pelaporan awal.

# 3. Sasaran, Indikator, dan Batasan

| Sasaran | Indikator keberhasilan awal |
| --- | --- |
| Pengelolaan katalog | Pengguna dapat menampilkan, menambah, mengubah, dan menghapus game sesuai aturan penghapusan. |
| Pencarian | Kata kunci menemukan game berdasarkan judul, platform, atau genre. |
| Konsistensi inventaris | Pembelian menambah stok dan penjualan mengurangi stok sesuai kuantitas transaksi. |
| Pencegahan stok negatif | Penjualan dengan kuantitas di atas stok tersedia ditolak dan tidak mengubah stok. |
| Dashboard | Jumlah game, total unit stok, penjualan hari ini, jumlah transaksi, dan stok kritis dihitung dari data tersimpan. |
| Riwayat dan laporan | Catatan transaksi dan agregasi laporan konsisten dengan data sumber. |
| Kualitas UI | Sidebar, judul halaman, kartu, formulir, tabel, dan panel mempunyai gaya visual konsisten. |
| Keandalan | Validasi dan kegagalan database ditangani dengan pesan yang informatif. |

## 3.1 Aturan Dasar Produk

- Batas stok kritis awal adalah lima unit atau kurang. Nilai ini merupakan aturan awal yang dapat diubah setelah evaluasi.

- Harga beli, harga jual, dan stok tidak boleh bernilai negatif.

- Kuantitas transaksi harus lebih besar dari nol.

- Diskon penjualan harus berada pada rentang 0 sampai 100 persen.

- Satu catatan transaksi pada rilis awal mewakili satu jenis transaksi untuk satu game dan satu kuantitas; keranjang banyak game dalam satu nomor transaksi tidak menjadi sasaran rilis awal.

- Data katalog contoh hanya digunakan untuk demonstrasi dan bukan data transaksi bisnis nyata.

# 4. Pengguna dan Hak Akses

| Persona pengguna | Kebutuhan utama | Interaksi yang diharapkan |
| --- | --- | --- |
| Pengelola toko | Memantau keadaan inventaris, penjualan, pembelian, dan laporan. | Melihat dashboard, riwayat, laporan, dan stok kritis. |
| Petugas inventaris | Menjaga data produk serta stok tetap akurat. | Mencari, menambah, mengubah, dan mengelola game; mencatat pembelian stok. |
| Kasir/petugas penjualan | Mencari game dan mencatat penjualan dengan cepat. | Melihat harga dan stok, memproses penjualan, memeriksa riwayat. |

Persona di atas merupakan model kebutuhan pengguna. Versi rilis awal tidak mengasumsikan adanya login, logout, atau matriks hak akses. Autentikasi dan pembagian izin merupakan keputusan lanjutan kecuali secara terpisah diwajibkan oleh ketentuan dosen.

# 5. Ruang Lingkup Produk

## 5.1 In Scope — Rilis Awal

- Dashboard berisi statistik katalog, total unit stok, penjualan hari ini, jumlah transaksi hari ini, stok kritis, grafik penjualan tujuh hari, dan aktivitas terbaru.

- Katalog game dengan judul, platform, genre, harga beli, harga jual, stok, dan lokasi gambar cover.

- Tambah, lihat, ubah, hapus, dan pencarian data game.

- Pemilihan gambar cover dari komputer dan gambar fallback ketika cover belum tersedia.

- Pencatatan pembelian dan penjualan untuk satu game per catatan transaksi.

- Pembaruan stok otomatis pada transaksi pembelian dan penjualan.

- Validasi harga, kuantitas, diskon, pihak terkait, dan ketersediaan stok.

- Riwayat transaksi dengan filter jenis pembelian/penjualan.

- Ringkasan mitra dari nama pelanggan dan pemasok yang muncul dalam transaksi.

- Laporan total pembelian/penjualan, game terlaris, stok kritis, dan ekspor CSV pada modul yang didukung.

- Penyimpanan data pada Microsoft SQL Server LocalDB untuk penggunaan lokal.

## 5.2 Out of Scope — Rilis Awal

- Penjualan melalui marketplace atau website publik.

- Integrasi payment gateway atau pembayaran online.

- Sinkronisasi stok melalui internet atau antar cabang.

- Pengambilan cover otomatis dari API eksternal.

- Autentikasi multi-pengguna, manajemen role, dan audit log keamanan lengkap.

- Aplikasi Android/iOS.

- Keranjang beberapa produk dalam satu transaksi penjualan atau pembelian.

- Ekspor PDF/Excel otomatis; rilis awal menargetkan CSV untuk fungsi yang tersedia.

- Implementasi penuh MVVM jika tidak diperlukan dalam batas waktu rilis awal; perbaikan arsitektur dapat menjadi pengembangan berikutnya.

# 6. Struktur Navigasi dan Halaman

| Halaman | Elemen UI utama | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Kartu statistik, grafik tujuh hari, panel stok kritis, aktivitas terbaru. | Memberi ringkasan kondisi inventaris dan transaksi. |
| Katalog Game | Pencarian, galeri kartu, cover, judul, platform, genre, harga, stok, panel detail. | Menampilkan dan mengelola produk. |
| Form Game | Input judul, platform, genre, harga beli/jual, stok, pilih/hapus cover. | Membuat atau memperbarui data game. |
| Penjualan | Pilihan game, kuantitas, harga, diskon, metode pembayaran, pelanggan. | Mencatat penjualan dan memvalidasi stok. |
| Pembelian Stok | Pilihan game, kuantitas, harga beli, pemasok. | Mencatat pembelian dan menambah stok. |
| Riwayat Transaksi | Tabel transaksi dan filter jenis transaksi. | Menelusuri transaksi yang telah dicatat. |
| Stok Kritis | Daftar judul dengan stok <= 5. | Mengidentifikasi produk yang perlu restock. |
| Mitra Toko | Ringkasan pelanggan/pemasok, jumlah transaksi, nilai transaksi. | Meninjau pihak yang terkait dengan transaksi. |
| Laporan | Total penjualan/pembelian, daftar game terlaris, ekspor CSV. | Menyajikan ringkasan aktivitas toko. |

Susunan navigasi final mengikuti source code dan hasil pengujian. Setiap menu yang tampil harus terhubung dengan halaman/fungsi yang dapat digunakan dan tidak sekadar menjadi elemen dekoratif.

# 7. Kebutuhan Fungsional

| ID | Fitur | Persyaratan | Prioritas |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Menampilkan katalog | Sistem menampilkan data game yang tersimpan pada database. | Must |
| FR-02 | Pencarian game | Pengguna dapat mencari berdasarkan judul, platform, atau genre. | Must |
| FR-03 | Menambah game | Sistem memvalidasi dan menyimpan game baru. | Must |
| FR-04 | Mengubah game | Pengguna dapat memperbarui data game terpilih dan melihat hasil perubahan. | Must |
| FR-05 | Menghapus game | Sistem mencegah penghapusan game yang memiliki riwayat transaksi agar referensi transaksi tetap utuh. | Must |
| FR-06 | Gambar cover | Pengguna dapat memilih atau menghapus cover. Sistem menyediakan fallback jika cover kosong. | Should |
| FR-07 | Mencatat pembelian | Pembelian tersimpan dan stok game bertambah sesuai kuantitas. | Must |
| FR-08 | Mencatat penjualan | Penjualan tersimpan dan stok game berkurang sesuai kuantitas. | Must |
| FR-09 | Validasi stok | Penjualan dengan jumlah melebihi stok tersedia ditolak tanpa perubahan stok. | Must |
| FR-10 | Validasi transaksi | Kuantitas > 0, harga >= 0, nama pihak terkait tidak kosong, dan diskon penjualan berada di rentang 0-100%. | Must |
| FR-11 | Dashboard statistik | Sistem menampilkan total game, total unit, penjualan hari ini, jumlah transaksi hari ini, dan jumlah stok kritis dari database. | Must |
| FR-12 | Grafik penjualan | Sistem menampilkan total penjualan harian untuk tujuh hari terakhir, termasuk nilai nol pada hari tanpa transaksi. | Should |
| FR-13 | Stok kritis | Sistem menampilkan game dengan stok lima unit atau kurang dan mengurutkannya berdasarkan stok. | Should |
| FR-14 | Riwayat transaksi | Sistem menampilkan catatan transaksi dan mendukung filter jenis pembelian/penjualan. | Must |
| FR-15 | Mitra toko | Sistem membentuk ringkasan pelanggan/pemasok, jumlah transaksi, dan nilai transaksi dari data yang tercatat. | Should |
| FR-16 | Laporan game terlaris | Sistem menampilkan hingga sepuluh game terlaris berdasarkan kuantitas penjualan. | Should |
| FR-17 | Ekspor CSV | Pengguna dapat mengekspor data yang didukung modul aplikasi ke CSV. | Should |
| FR-18 | Penanganan error | Sistem menampilkan informasi kesalahan yang bisa ditindaklanjuti dan tidak menutup aplikasi secara tidak terkendali. | Must |
| FR-19 | Konsistensi stok/transaksi | Pembaruan stok dan pencatatan transaksi dilakukan dalam satu transaksi database agar berhasil/gagal secara konsisten. | Must |
| FR-20 | Rich UI | Komponen navigasi, statistik, katalog, formulir, tabel, status, dan dialog menerapkan bahasa visual yang konsisten. | Must |

# 8. User Stories dan Kriteria Penerimaan

## US-01 — Melihat Dashboard

Sebagai pengelola toko, saya ingin melihat ringkasan inventaris dan transaksi agar dapat memahami kondisi toko secara cepat.

- Kartu statistik menggunakan nilai dari data tersimpan.

- Penjualan hari ini hanya menghitung transaksi penjualan pada tanggal lokal saat ini.

- Grafik menunjukkan tujuh tanggal terakhir dan nilai nol ketika tidak ada transaksi pada hari tertentu.

- Stok kritis ditampilkan secara jelas; tampilan data kosong tetap informatif.

## US-02 — Mencari dan Mengelola Game

Sebagai petugas inventaris, saya ingin mencari dan memperbarui data game agar katalog tetap akurat.

- Pencarian mencocokkan judul, platform, atau genre.

- Judul dan platform tidak boleh kosong.

- Harga beli, harga jual, dan stok tidak boleh negatif.

- Perubahan yang berhasil disimpan terlihat saat katalog dimuat kembali.

- Game dengan riwayat transaksi tidak dapat dihapus melalui penghapusan biasa.

## US-03 — Menambahkan Cover

Sebagai pengelola, saya ingin menambahkan cover agar game mudah dikenali.

- Pengguna dapat memilih file gambar yang didukung.

- Path cover disimpan dan cover ditampilkan pada kartu/detail game yang tepat.

- Cover disalin ke direktori data aplikasi agar tidak bergantung pada folder source.

- Game tanpa cover memakai gambar fallback; file hilang tidak menyebabkan seluruh aplikasi crash.

## US-04 — Mencatat Pembelian

Sebagai petugas inventaris, saya ingin mencatat pembelian pemasok agar stok diperbarui.

- Game harus ada, jumlah harus lebih dari nol, harga tidak negatif, dan pemasok wajib diisi.

- Setelah transaksi berhasil, stok bertambah sebanyak jumlah pembelian.

- Catatan transaksi pembelian tersimpan dan muncul pada riwayat.

- Jika penyimpanan transaksi gagal, perubahan stok tidak boleh tertinggal sebagian.

## US-05 — Mencatat Penjualan

Sebagai kasir, saya ingin mencatat penjualan pelanggan agar stok dan total penjualan akurat.

- Game harus tersedia dan jumlah harus lebih dari nol.

- Jika kuantitas melebihi stok tersedia, transaksi ditolak dan stok tetap.

- Diskon berada pada rentang 0 sampai 100 persen.

- Total transaksi dihitung berdasarkan harga unit dikalikan kuantitas dikurangi diskon.

- Setelah sukses, stok berkurang dan transaksi tersimpan secara konsisten.

## US-06 — Meninjau Riwayat

Sebagai pengelola, saya ingin meninjau riwayat transaksi agar dapat memeriksa aktivitas sebelumnya.

- Sistem menampilkan waktu, jenis transaksi, game, kuantitas, harga, pihak terkait, dan total sesuai data yang tersedia.

- Filter jenis membedakan pembelian, penjualan, dan semua transaksi.

- Urutan awal menampilkan transaksi terbaru lebih dahulu.

## US-07 — Memeriksa Laporan

Sebagai pengelola, saya ingin melihat ringkasan pembelian, penjualan, dan game terlaris.

- Total laporan sesuai dengan catatan transaksi sumber.

- Game terlaris diurutkan berdasarkan kuantitas terjual.

- Ekspor CSV menghasilkan berkas yang dapat dibuka dan berisi data sesuai modul yang diekspor.

# 9. Kebutuhan UI/UX dan Design System

## 9.1 Arah Visual

Aplikasi menggunakan Rich UI desktop modern dengan identitas modular pixel-block. Logo dan elemen grafis dibangun dari balok persegi/grid yang terlihat sedang bergerak atau tersusun untuk membentuk simbol kompak; komposisi harus terasa dinamis tetapi tidak berantakan. Gunakan graphite gelap sebagai dasar, teal untuk aksi/keadaan aktif, amber untuk sorotan, coral untuk peringatan, dan teks off-white. Hindari tiruan langsung logo Tetris atau merek game lain. Pola pixel digunakan sebagai aksen, bukan sebagai tekstur padat di belakang teks. Identitas visual tidak boleh mengurangi keterbacaan atau mengganggu tugas pengguna.

### 9.1.1 Logo Terpilih

Arah logo terpilih menggunakan simbol geometris menyerupai huruf S yang dibangun dari rangkaian blok pixel bertingkat. Sejumlah blok kecil berada di sekitar struktur utama untuk memberi kesan bahwa simbol sedang dirakit atau disusun. Wordmark SLASHERS menggunakan huruf kapital sans-serif yang tegas. Pada logo utama, simbol memakai transisi warna teal ke amber dan tulisan off-white di atas graphite; ikon aplikasi menggunakan simbol saja dengan kombinasi teal dan coral pada latar gelap. Varian monokrom serta versi untuk latar terang disediakan sebagai referensi penggunaan lintas media.

| Aspek | Keputusan desain |
| --- | --- |
| Latar utama | Graphite — #171A22. |
| Panel/kartu | Slate Graphite — #202631. |
| Aksen utama | Pixel Teal — #20BFA9. |
| Highlight | Arcade Amber — #FFC857. |
| Teks utama | Off-white — #F0F2F5. |
| Border | Garis grid tipis/slate; aksen teal atau amber hanya pada pilihan aktif dan informasi penting. |
| Tipografi | Sans-serif modern seperti Aptos/Segoe UI; judul tegas, angka dashboard jelas, dan teks tabel tetap mudah dibaca. |
| Navigasi | Sidebar konsisten dengan status halaman aktif yang terlihat. |
| Kartu statistik | Menampilkan label, nilai, dan konteks yang singkat. |
| Katalog | Kartu bergambar berisi judul, platform, harga jual, stok, dan genre; cover konsisten, dengan sudut/border sederhana serta aksen pixel seperlunya. |
| Formulir | Label jelas, status validasi terlihat, dan tombol utama/sekunder dibedakan. |
| Tabel dan laporan | Header dan kolom terbaca, nilai uang konsisten, status tidak dibedakan menggunakan warna saja. |
| Feedback | Notifikasi berhasil/gagal, konfirmasi penghapusan, serta empty state yang informatif. |

## 9.2 Kerangka Layout

- Header halaman menampilkan judul, subjudul, dan konteks halaman.

- Sidebar menjadi navigasi utama antara dashboard, katalog, transaksi, riwayat, stok kritis, mitra, dan laporan.

- Dashboard memprioritaskan kartu statistik di bagian atas, disusul grafik, panel restock, dan aktivitas terbaru.

- Katalog menggunakan grid kartu yang dapat digulir, pencarian, serta panel detail game terpilih.

- Ukuran jendela yang didukung harus menjaga komponen utama tetap terbaca dan tidak saling menutupi.

## 9.3 Kriteria UI/UX

- Kontras teks dan latar cukup untuk membaca label, angka, dan status.

- Kontrol interaktif memiliki status normal, hover, fokus, dan pressed/disabled yang dapat dibedakan.

- Navigasi keyboard dan fokus kontrol tidak terhalang dekorasi.

- Ukuran cover konsisten dan gambar mempertahankan proporsi sesuai ruang kartu.

- Pesan validasi dekat dengan konteks tindakan dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

# 10. Kebutuhan Non Fungsional

| ID | Kategori | Persyaratan |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Performa | Navigasi normal, pencarian katalog, dan interaksi UI terasa responsif pada komputer target. |
| NFR-02 | Integritas data | Primary key, foreign key, constraint, dan transaksi database menjaga konsistensi. |
| NFR-03 | Validasi | Input tidak sah ditolak di antarmuka dan/atau lapisan data yang sesuai. |
| NFR-04 | Keamanan query | Nilai dari pengguna disalurkan melalui parameter SQL; query tidak dibangun dengan menggabungkan input bebas. |
| NFR-05 | Keandalan | Kegagalan koneksi atau operasi database ditangani dengan pesan yang informatif. |
| NFR-06 | Pemeliharaan | Kode, UI, dan akses data dikelompokkan secara jelas; refaktor MVVM dapat dilakukan bila waktu dan kebutuhan memungkinkan. |
| NFR-07 | Kompatibilitas | Target adalah Windows yang mendukung .NET 8 WPF serta komponen SQL Server LocalDB yang sesuai. |
| NFR-08 | Usability | Navigasi, kontras, label kontrol, dan layout mendukung penggunaan desktop. |
| NFR-09 | Portabilitas aset | Cover disimpan di direktori data pengguna sehingga tidak memerlukan file asli tetap berada pada folder proyek. |
| NFR-10 | Dokumentasi | Source code, cara menjalankan, PRD, skenario uji, dan video demo menjadi bagian deliverable proyek. |

# 11. Rancangan Data Awal

Model data awal mencakup tabel Games untuk katalog inventaris dan Transactions untuk pembelian atau penjualan. Relasi transaksi ke game digunakan untuk menjaga keterkaitan catatan penjualan/pembelian dengan produk. Rancangan berikut mengikuti struktur awal source code dan harus ditinjau kembali jika implementasi berubah.

## 11.1 Entitas Games

| Atribut | Tipe konseptual | Aturan/keterangan |
| --- | --- | --- |
| Id | INT IDENTITY | Primary key. |
| Title | NVARCHAR(160) | Wajib diisi; nama game. |
| Platform | NVARCHAR(80) | Wajib diisi; platform game. |
| Genre | NVARCHAR(80) | Genre/kategori game. |
| BuyPrice | DECIMAL(18,2) | Harga beli per unit; nilai >= 0. |
| SellPrice | DECIMAL(18,2) | Harga jual per unit; nilai >= 0. |
| Stock | INT | Jumlah unit tersedia; nilai >= 0; default 0. |
| CoverPath | NVARCHAR(600) | Lokasi file cover; default string kosong. |

## 11.2 Entitas Transactions

| Atribut | Tipe konseptual | Aturan/keterangan |
| --- | --- | --- |
| Id | BIGINT IDENTITY | Primary key transaksi. |
| Type | NVARCHAR(20) | Hanya PENJUALAN atau PEMBELIAN. |
| GameId | INT | Foreign key menuju Games.Id. |
| GameTitle | NVARCHAR(160) | Salinan judul saat transaksi dicatat. |
| Quantity | INT | Kuantitas harus > 0. |
| UnitPrice | DECIMAL(18,2) | Harga unit; nilai >= 0. |
| Partner | NVARCHAR(160) | Nama pelanggan atau pemasok; wajib diisi. |
| Total | DECIMAL(18,2) | Nilai transaksi setelah perhitungan diskon jika berlaku. |
| CreatedAt | DATETIME2 | Waktu transaksi; default waktu database. |
| PaymentMethod | NVARCHAR(40) | Metode pembayaran penjualan; default Tunai. |
| DiscountRate | DECIMAL(5,2) | Diskon 0-100%; pembelian menggunakan 0. |

## 11.3 Relasi Utama

Games (1)  -------------------  (*) Transactions
               Transactions.GameId -> Games.Id

## 11.4 Aturan Integritas dan Perhitungan

- Operasi database menggunakan query berparameter.

- Pembelian menambah stock; penjualan mengurangi stock setelah validasi stok tersedia.

- Penyimpanan transaksi dan pembaruan stok berada dalam transaksi database yang sama.

- Nilai total penjualan dihitung dari UnitPrice × Quantity × (1 − DiscountRate/100), dibulatkan ke satuan mata uang terdekat sesuai implementasi.

- Game yang telah memiliki transaksi tidak dapat dihapus dari aplikasi agar riwayat tidak kehilangan referensi.

- Pihak terkait diringkas dari data transaksi; rilis awal tidak mensyaratkan tabel master mitra yang terpisah.

- Cover dipilih dari sistem file dan disalin ke %LOCALAPPDATA%\Slashers\Covers; database menyimpan CoverPath.

# 12. Rekomendasi Arsitektur Teknis

| Lapisan | Tanggung jawab | Baseline/contoh |
| --- | --- | --- |
| View | Menyajikan antarmuka dan kontrol interaktif. | App.xaml, MainWindow.xaml, dialog game. |
| Code-behind | Menangani event UI dan mengoordinasikan pemanggilan operasi aplikasi pada baseline saat ini. | MainWindow.xaml.cs, Dialogs/GameDialog.cs. |
| Model | Mewakili data katalog, transaksi, ringkasan dashboard, dan mitra. | Models/Models.cs. |
| Data Access | Menjalankan query SQL, validasi data, dan transaksi database. | Data/Database.cs. |
| Database | Menyimpan katalog dan transaksi serta menerapkan constraint. | SQL Server LocalDB: Slashers. |
| Assets | Menyimpan logo dan ikon aplikasi. | Assets/SlashersLogo.png, SlashersIcon.png, Slashers.ico. |

Baseline source code memakai WPF/XAML dengan event handler code-behind dan kelas akses data Database. PRD ini tidak mengklaim bahwa aplikasi sudah menerapkan MVVM penuh. Pemisahan ke ViewModel, repository, dan service dapat dipertimbangkan setelah kebutuhan inti selesai dan jika struktur tersebut dibutuhkan.

## 12.1 Teknologi

- Bahasa pemrograman: C#.

- Framework antarmuka: Windows Presentation Foundation (WPF) dengan XAML.

- Target platform: .NET 8 untuk Windows.

- Koneksi SQL: Microsoft.Data.SqlClient.

- Database pengembangan: SQL Server Express LocalDB, database Slashers.

- IDE: Visual Studio dengan workload .NET desktop development.

## 12.2 Konfigurasi Database

Konfigurasi yang direncanakan menggunakan instance (localdb)\MSSQLLocalDB dan database Slashers. Nama instance atau server dapat berbeda pada lingkungan lain; connection string harus diverifikasi di komputer yang digunakan untuk demo.

Server=(localdb)\MSSQLLocalDB;Database=Slashers;Integrated Security=True;TrustServerCertificate=True;MultipleActiveResultSets=True;

Pada konfigurasi default, aplikasi mencoba membuat database dan tabel ketika inisialisasi. Katalog contoh ditambahkan jika tabel Games masih kosong. Data SQLite dari prototipe lama tidak otomatis dipindahkan ke SQL Server.

# 13. Alur Pengguna Utama

## 13.1 Alur Pengelolaan Katalog

1. Pengguna membuka Katalog Game.

2. Pengguna memasukkan kata kunci atau memilih Tambah Game/Edit Game.

3. Formulir memuat judul, platform, genre, harga beli, harga jual, stok, dan cover bila ada.

4. Sistem memvalidasi nilai wajib dan menolak nilai negatif.

5. Data disimpan; setelah berhasil, katalog dan detail game dimuat ulang.

6. Penghapusan ditolak jika game telah memiliki riwayat transaksi.

## 13.2 Alur Pembelian Stok

1. Pengguna membuka menu Pembelian Stok dan memilih game.

2. Pengguna memasukkan jumlah, harga beli per unit, dan nama supplier.

3. Sistem memvalidasi game, jumlah, harga, dan nama supplier.

4. Database mengunci/membaca stok saat ini, menambah stok, dan menyimpan transaksi dalam satu transaksi database.

5. Setelah commit berhasil, stok, riwayat, dan dashboard dapat dimuat ulang untuk menampilkan hasil.

## 13.3 Alur Penjualan

1. Pengguna membuka menu Penjualan dan memilih game.

2. Sistem menampilkan stok yang tersedia.

3. Pengguna memasukkan kuantitas, harga, nama pelanggan, metode pembayaran, dan diskon jika diperlukan.

4. Sistem menolak kuantitas yang tidak valid atau melebihi stok.

5. Jika valid, sistem menghitung total, mengurangi stok, dan menyimpan transaksi secara atomik.

6. Pengguna dapat meninjau riwayat, ringkasan dashboard, dan laporan.

## 13.4 Alur Menambah Cover

1. Pengguna membuka Tambah Game atau Edit Game.

2. Pengguna memilih gambar yang didukung dari komputer.

3. Aplikasi menyalin gambar ke direktori Covers di Local AppData.

4. Path cover tersimpan pada data game dan gambar ditampilkan pada katalog.

5. Jika tidak ada cover atau path tidak valid, aplikasi menampilkan gambar fallback.

# 14. Rencana Implementasi Bertahap

| Fase | Aktivitas | Deliverable | Kriteria keluar |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Fondasi | Tetapkan studi kasus, persona, scope, dan PRD. | Dokumen PRD yang ditinjau tim. | Judul dan ruang lingkup disepakati. |
| 2. Database | Siapkan LocalDB, tabel, relasi, constraint, dan data contoh. | Database dan koneksi aplikasi. | Inisialisasi/koneksi lolos uji. |
| 3. Katalog | Pencarian, formulir, CRUD, cover, dan validasi. | Modul katalog game. | Skenario katalog lulus uji. |
| 4. Transaksi | Pembelian, penjualan, perhitungan total, dan update stok. | Modul transaksi dan riwayat. | Stok/riwayat konsisten. |
| 5. Rich UI | Dashboard, navigasi, kartu katalog, panel, dan styling. | Antarmuka terintegrasi. | Kontrol utama berfungsi dan terbaca. |
| 6. Laporan | Stok kritis, mitra, laporan, dan ekspor CSV. | Modul ringkasan/ekspor. | Isi sesuai data sumber. |
| 7. QA & demo | Rebuild, uji regresi, perbaikan, dokumentasi, dan perekaman. | Kandidat rilis UTS dan video demo. | Checklist Definition of Done selesai. |

# 15. Strategi Pengujian

Pengujian dilakukan pada Windows menggunakan Visual Studio setelah source code berhasil dibangun. Tabel berikut merupakan test plan; status aktual harus diisi oleh anggota kelompok berdasarkan pengujian yang benar-benar dilakukan.

| ID | Area/skenario | Data/langkah uji | Hasil yang diharapkan | Status awal |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Build | Build → Rebuild Solution. | Tidak ada error build. | Belum diuji |
| TC-02 | Koneksi DB | Jalankan app dengan LocalDB tersedia. | Koneksi berhasil dan skema dapat digunakan. | Belum diuji |
| TC-03 | Katalog - tambah | Tambah game dengan data valid. | Game tersimpan dan muncul di katalog. | Belum diuji |
| TC-04 | Katalog - validasi | Kosongkan judul/platform atau isi harga/stok negatif. | Input ditolak dengan pesan yang jelas. | Belum diuji |
| TC-05 | Katalog - edit | Ubah harga atau genre game yang dipilih. | Perubahan terlihat setelah data dimuat ulang. | Belum diuji |
| TC-06 | Katalog - hapus | Hapus game tanpa transaksi lalu game dengan transaksi. | Game tanpa riwayat dapat dihapus; game dengan riwayat ditolak. | Belum diuji |
| TC-07 | Pencarian | Cari substring judul, platform, dan genre. | Hasil sesuai kata kunci; hasil kosong ditangani. | Belum diuji |
| TC-08 | Cover | Pilih gambar PNG/JPG, simpan, buka ulang game. | Cover ditampilkan dan tersimpan di direktori data. | Belum diuji |
| TC-09 | Pembelian | Beli 3 unit pada game yang valid. | Stok meningkat 3 dan transaksi muncul pada riwayat. | Belum diuji |
| TC-10 | Penjualan normal | Jual jumlah unit yang tersedia. | Stok berkurang dan transaksi tercatat. | Belum diuji |
| TC-11 | Penjualan melebihi stok | Masukkan kuantitas di atas stok. | Transaksi ditolak dan stok tidak berubah. | Belum diuji |
| TC-12 | Diskon | Coba 0%, nilai valid, serta nilai negatif/lebih dari 100%. | Nilai valid dihitung; nilai di luar rentang ditolak. | Belum diuji |
| TC-13 | Riwayat | Filter semua, penjualan, dan pembelian. | Transaksi sesuai jenis dan urutan ditampilkan. | Belum diuji |
| TC-14 | Dashboard | Bandingkan nilai kartu dengan isi database. | Nilai sesuai query dan data kosong menghasilkan state wajar. | Belum diuji |
| TC-15 | Stok kritis | Masukkan/atur game dengan stok 0, 5, dan 6. | Stok 0 dan 5 masuk daftar; stok 6 tidak. | Belum diuji |
| TC-16 | Mitra/laporan | Catat beberapa transaksi dengan partner berbeda. | Ringkasan partner dan game terlaris sesuai catatan. | Belum diuji |
| TC-17 | Ekspor CSV | Ekspor katalog/riwayat/laporan yang didukung. | File CSV terbentuk dan datanya bisa dibaca. | Belum diuji |
| TC-18 | Error DB | Jalankan ketika instance/database tidak dapat diakses. | Pengguna menerima pesan; aplikasi tidak crash tanpa penanganan. | Belum diuji |
| TC-19 | Resize UI | Ubah ukuran jendela dalam rentang yang didukung. | Navigasi/kartu/tabel tidak saling menutupi secara kritis. | Belum diuji |

# 16. Risiko dan Mitigasi

| Risiko | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- |
| LocalDB belum terpasang atau tidak berjalan | Aplikasi gagal menyambung ke database. | Dokumentasikan prasyarat, periksa instance, dan uji koneksi sebelum demo. |
| Connection string salah | Inisialisasi atau query gagal. | Periksa Data/Database.cs dan uji di lingkungan yang digunakan. |
| Perubahan stok tidak atomik | Inventaris dan riwayat dapat tidak konsisten. | Gunakan transaksi SQL dan skenario uji pembelian/penjualan. |
| Validasi tidak lengkap | Data negatif atau transaksi tidak sah masuk. | Validasi pada UI dan data access; uji input batas dan input salah. |
| Path cover tidak valid | Cover tidak muncul. | Salin file ke folder data, simpan path, dan sediakan fallback. |
| UI terlalu dekoratif/padat | Informasi sulit dibaca atau kontrol tertutup. | Utamakan hierarki visual, ukuran teks, kontras, dan pengujian resize. |
| Perubahan XAML merusak handler | Tombol/navigasi tidak berfungsi. | Pertahankan nama kontrol/event dan lakukan regression test. |
| Fitur tambahan mengganggu prioritas | Fitur inti tidak selesai menjelang UTS. | Prioritaskan katalog, transaksi, stok, laporan dasar, dan demo. |
| Status pengujian diasumsikan sukses | Laporan tidak merepresentasikan keadaan aplikasi. | Catat hasil hanya setelah pengujian aktual dan sertakan bukti. |

# 17. Asumsi dan Keputusan yang Masih Dibutuhkan

PRD ini disusun berdasarkan arahan asisten dosen yang menyebut kebutuhan judul studi kasus, PRD, implementasi aplikasi desktop Rich UI, dan video presentasi/demo. Contoh SISMA digunakan sebagai acuan struktur dokumen, bukan sebagai spesifikasi fitur Slashers. Dokumen ini merupakan revisi nama dan arah identitas visual; rancangan layar dan implementasi UI akan disusun setelah PRD disepakati.

- Konfirmasi akhir bahwa WPF, C#, .NET 8, dan SQL Server LocalDB diterima dalam ketentuan dosen dan lingkungan demo.

- Konfirmasi versi Windows minimum pada komputer presentasi.

- Konfirmasi apakah dosen meminta MVVM atau menerima implementasi WPF code-behind untuk ruang lingkup ini.

- Konfirmasi apakah autentikasi/login diperlukan; saat ini tidak termasuk scope awal.

- Konfirmasi kebutuhan laporan selain CSV.

- Konfirmasi apakah satu transaksi perlu dapat memuat lebih dari satu game.

- Konfirmasi apakah gambar cover manual cukup atau perlu sampul resmi untuk seluruh sampel.

- Konfirmasi durasi video, format publikasi, dan mekanisme pengumpulan sesuai jadwal ETS.

- Lengkapi NIM anggota ketiga sebelum penyerahan final.

Bila instruksi resmi dosen berbeda dari asumsi di dokumen ini, persyaratan dosen menjadi acuan utama dan PRD perlu direvisi sebelum implementasi final.

# 18. Definition of Done

Proyek dinyatakan siap dikumpulkan apabila seluruh kriteria yang relevan telah dipenuhi dan diverifikasi. Checklist ini harus diselesaikan oleh tim setelah pengujian aktual.

☐  Judul studi kasus dan PRD telah ditinjau seluruh anggota kelompok.

☐  Ketentuan WPF/.NET/database sudah dicocokkan dengan instruksi UTS.

☐  Source code berhasil dibangun di Windows dengan target .NET 8.

☐  Aplikasi dapat dibuka dan berkomunikasi dengan SQL Server LocalDB.

☐  Operasi katalog dan pencarian lulus skenario pengujian.

☐  Pemilihan cover dan fallback gambar berfungsi.

☐  Pembelian dan penjualan memperbarui stok serta mencatat transaksi secara konsisten.

☐  Penjualan tidak dapat menghasilkan stok negatif.

☐  Dashboard, stok kritis, riwayat, mitra, dan laporan memakai data sumber.

☐  Validasi input dan penanganan error dasar lulus uji.

☐  UI Rich UI konsisten dan layak dipresentasikan.

☐  Screenshot di dokumentasi berasal dari aplikasi aktual yang berjalan.

☐  Readme/repository memuat petunjuk instalasi serta kebutuhan.

☐  Video presentasi/demo dibuat sesuai ketentuan asdos/dosen.

☐  Anggota kelompok mengetahui kontribusi dan dapat menjelaskan alur utama aplikasi.

# Lampiran A. Checklist Persetujuan PRD

Bagian ini digunakan untuk mencatat hasil review sebelum PRD dijadikan acuan final. Nama dan tanda tangan dapat ditambahkan sesuai mekanisme persetujuan kelompok/dosen.

| Peran | Nama | Tanggal | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Anggota tim | Rafael Mulia Wiratama Simarmata | ________________ | Belum disetujui |
| Anggota tim | Muhammad Rivaldi Sholihin | ________________ | Belum disetujui |
| Anggota tim | Ananda Faris GR | ________________ | Belum disetujui |